Na temelju članka 67., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18. i 110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 33., stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17) i članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13. i 3/18), općinski načelnik Općine Kloštar Podravski podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini

I.

 Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Izvješće) obuhvaćena je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini.

II.

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Program) donesen je 29. prosinca 2017. godine. Sve je objavljeno u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije broj 23/17.

III.

 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme i predviđeni troškovi planirani su i realizirani za sljedeće komunalne djelatnosti:

* javne površine (izgradnja objekata).

IV.

 U tijeku 2018. godine iz Programa planirano je i ostvareno:

 Planirano u kunama Ostvareno u kunama

1. Javne površine (izgradnja objekata)

1.1. Poslovni objekti

 zgrada Općine Kloštar Podravski 400.000,00 342.793,25

 1.2. Obnova društvenog doma u

 naselju Kloštar Podravski 700.000,00 564.338,00

V.

 Izvješće se upućuje Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski na usvajanje.

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI

KLASA: 363-02/19-01/01

URBROJ: 2137/16-19-01

Kloštar Podravski, 27. ožujka 2019.

 OPĆINSKI NAČELNIK:

 Siniša Pavlović